- ZP.271.4.2014.

- SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SIWZ)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej 
wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”

- TRYB POSTĘPOWANIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie
 z art. 10 i 39 ustawy.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.04.2014 rok  godz. 11:00

- TERMIN OTWARCIA OFERT : 16.04.2014 rok  godz. 1

Smyków, dnia 2 kwietnia 2014 roku.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Smyków
Smyków nr 91
26-212 Smyków
tel. 41 37-39-184		fax. 41 37-39-181
NIP: 658-19-39-608,		REGON: 291010719
Adres internetowa: gmina@smykow.pl

Strona internetowa: www.smykow.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

1.Zamawiający

1.1.Gmina Smyków

Smyków nr 91

26-212 Smyków

1.2.Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na wskazany

powyżej adres.

2.Tryb postępowania

2.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej  „ustawą”, lub „Pzp” organizowanego zgodnie
 z art. 10 i 39 ustawy.

2.2.Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa 
w pkt. 2.1.

3.Przedmiot zamówienia

3.1.Nazwa zamówienia:

„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem 
dla OSP Kozów”

3.2.Wspólny Słownik Zamówień ( Kody CPV):

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków;

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach ;

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne;

45332300-6 -  Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenie

ścieków.

3.3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, w tym m.in.:

(I)Budynek użyteczności kulturalno- społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny z poddaszem  użytkowym  w części garażowej jednokondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, kryty dachem wielospadowym z naczółkiem 
z pokryciem blachą dachówkową. Nad wejściami głównymi do budynku daszki jednospadowe 
o konstrukcji więźby drewnianej. Budynek jest niepodpiwniczony.

Część kulturalno- społeczna posiada wysokość: parter 3,10 m., poddasze 3,52 m. w świetle pomieszczenia, przy ścianach kolankowych wysokość 1,96 m.

Garaż dwustanowiskowy posiada wysokość 5,00m w świetle pomieszczenia, natomiast zaplecze OSP wysokość 3,10m w świetle pomieszczenia.

3.3.1.Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe dla budynku

Budynek II kondygnacyjny w części kulturalno-społecznej (parter i poddasze użytkowe) w części garażowej I kondygnacyjny (ze strychem nieużytkowym), niepodpiwniczony, przykryty wielospadowym dachem o kącie spadku połaci 30°. Podstawowa funkcja budynku – działalność społeczno-kulturalna; System realizacji budynku tradycyjny. Układ konstrukcyjny budynku mieszany.

3.3.1.1.Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B25, zbrojone konstrukcyjnie prętami ze stali min. A-IIIN (Rb-500 itp.), szczegóły wykonania i poziom posadowienia zgodnie 
z opisem do części konstrukcyjnej projektu. Rzędna posadowienia zgodnie z projektem konstrukcyjnym zachowując minimalną normową głębokość posadowienia.

3.3.1.2.Pod ławami i stopami fundamentowymi warstwa podbetonu B10 grubości 10cm;

3.3.1.3.Ściany fundamentowe murowane z bloczka betonowego B15, grubości 25cm, na zaprawie cementowej- od ławy fundamentowej do poziomu izolacji poziomej podposadzkowej parteru. Ściany fundamentowe otynkować obustronnie i wykonać izolację przeciwwilgociową;

3.3.1.4.Ściany zewnętrzne nośne i osłonowe nadziemia murowane z pustaków ceramicznych klasy min. 15MPa, grubości 25cm na zaprawie cem.-wap. M5(tradycyjnej), ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS-15 gr.12cm, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, zalecane malowanie elewacji farbą egalizującą w jasnych kolorach pastelowych (szczegóły kolorystyczne ustalone zostaną na budowie).

3.3.1.5.Ściany wewnętrzne nośne nadziemia murowane z pustaków ceramicznych klasy 
min. 15MPa, grubości 25cm na zaprawie cem.-wap. M5(tradycyjnej);

3.4.6.Ścianki działowe murowane tradycyjnie z pustaka ceramicznego lub cegły dziurawki, grubości 6,5cm i 12cm, na zaprawie tradycyjnej cem.-wap.;

3.3.1.7.Kanały wentylacyjne murowane z pustaków wentylacyjnych systemowych, wymiary pojedynczego przekroju 12x17cm. Kanały na poziomie parteru bez konieczności obmurowywania, od poziomu stropu nad parterem obmurować cegłą dziurawką gr.12cm. Kanały wprowadzane systemem schodkowym. Kanały ponad dachem obmurowywane cegłą klinkierową w kolorze brązowym;

3.3.1.8.Komin spalinowo-dymowy dla projektowanej kotłowni, murowany z kształtek systemowych, wysokość komina dostosować do wymogów producenta zastosowanego kotła grzewczego. Komin na poziomie parteru bez konieczności obmurowywania, od poziomu stropu nad parterem obmurować cegłą dziurawką gr.12cm. Komin ponad dachem obmurowywany cegłą klinkierową w kolorze brązowym;

3.3.1.9.Nadproża okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belek L-19 lub alternatywne, 
oraz indywidualnie wylewane na budowie z betonu klasy B25, zbrojone stalą A-IIIN (Rb500 itp.);

3.3.1.10.Belki podciągowe, żelbetowe wylewane na budowie z betonu B25, zbrojone stalą konstrukcyjną A-IIIN (Rb-500 itp.), strzemiona ze stali A-I - wykonane zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu;

3.3.1.11.Strop międzykondygnacyjny płytowy, żelbetowy wykonywany na budowie z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN (Rb-500 itp.), pręty rozdzielcze ze stali A-I – wg. części konstrukcyjnej, stropy oparte na ścianach konstrukcyjnych murowanych za pomocą wieńców stropowych 
o przekroju 25x25cm, zbrojenie wieńca konstrukcyjnie 4x12mm stalą A-IIIN (Rb-500 itp.), strzemiona ze stali A-I w rozstawie maks. 25cm. Nie należy przerywać zbrojenia podłużnego

wieńców stropowych – strop międzykondygnacyjny w układzie sztywnej tarczy. Strop grubości całkowitej 16cm, 18cm oraz 20cm. Szczegółowe wytyczne konstrukcyjne wg. opracowania konstrukcyjnego projektu budowlanego;

3.3.1.12.Wieńce stropowe oraz wieńce ścianek kolanowych żelbetowe o przekroju 25x25cm, wylewane z betonu B25 (stropowe wylewane łącznie z konstrukcją stropu), zbrojone konstrukcyjnie 4xd=12mm ze stali A-IIIN (Rb-500 itp.), strzemiona d=6mm ze stali A-I w max. rozstawie 25cm;

3.3.1.13.Trzpienie w ścianach - żelbetowe wylewane z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN (Rb-500 itp.), strzemiona ze stali A-I - wykonane zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. 
Połączenie słupów ze ścianami na tzw. strzępia;

3.3.1.14.Schody wewnętrzne płytowo-belkowe, żelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy B25, zbrojone stalą konstrukcyjną A-IIIN (Rb-500 itp.), pręty rozdzielcze d=6mm ze stali A-I 
w max. rozstawie co 25cm - wykonane zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym;

3.3.1.15.Dach nad budynkiem drewniany w układzie mieszanym, wykonany z drewna iglastego klasy C27, wykonany zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym, kryty blachą dachówkową 
na łatach i kontrłatach drewnianych. Konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona środkami chemicznymi.

3.3.2.Roboty wykończeniowe dla budynku

3.3.2.1.Okna i drzwi  w budynku PCV o współczynniku k=1,1, wyposażone w okucia systemowe, kolor biały z jednostronną okleiną drewnopodobną, typowe lub wykonane indywidualnie zgodnie z załączonym wykazem. Stolarka okienna obowiązkowo wyposażona w nawietrzaki higrosterowalne (dobór nawietrzaków w ilości 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);

3.3.2.2.Okna połaciowe drewniane systemowe w komplecie z kołnierzem uszczelniającym, 
o współczynniku k=1,1. Okno połaciowe z funkcją wyłazu dachowego.

3.3.2.3.Drzwi wejściowe do budynku PCV. Drzwi izolowane termicznie (drzwi zewnętrzne), wyposażone w okucia systemowe, samozamykacz z regulacją naciągu, 2 zamki oraz rygle antywyważeniowe. Drzwi dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem nieblokowanym szerokości min.90cm;

3.3.2.4.Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe wykonane jako PCV wykonane w systemie drzwiowym bez izolacji termicznej. Drzwi wyposażone w samozamykacze. Szklenie ślusarki szkłem bezpiecznym P4. Drzwi dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem nieblokowanym szerokości min.90cm;

3.3.2.5.Drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnopodobną, 
w komplecie z zamkami z wkładką oraz klamką i szyldem. Drzwi łazienkowe wyposażyć w otwory nawiewne w dolnej części skrzydła;

3.3.2.6.Drzwi do kotłowni stalowe zewnętrzne, o odporności ogniowej EI30. Drzwi izolowane termicznie (drzwi zewnętrzne), wyposażone w okucia systemowe, samozamykacz z regulacją naciągu, 2 zamki oraz rygle antywyważeniowe. Brama garażowa uchylna segmentowa zewnętrzna B1 typ np. HORMAN, wykładana na strop, kolor czerwony.

3.3.2.7.Kominy wentylacyjne ponad stropem ostatniej kondygnacji obmurowane cegłą dziurawką grubości 12cm, ponad dachem obmurowywane cegłą klinkierową w kolorze brązowym;

3.3.2.8. Tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach tradycyjne cem.-wap. grubości 1,5cm, filcowane, wykonywane tradycyjnie przy użyciu wapna. Na tynkach wykonywać 1-warstwowe gładzie gipsowe;

3.3.2.9.Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem FS-15 grubości 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,038, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem cienkowarstwowym mineralnym. Malowanie elewacji farbami silikatowymi w jasnych kolorach pastelowych – dobór kolorystyki elewacji na etapie wbudowania. Zaleca się stosowanie farb egalizujących (samozmywalnych). Ościeża okienne i drzwiowe izolowane termicznie styropianem FS15 grubości 3cm;

3.3.2.10.Cokół budynku wykończony tynkiem mozaikowym;

3.3.2.11.Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej SBS, na podłożu betonowym;

3.3.2.12.Izolacja pozioma i pionowa ław fundamentowych wykonana z podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej SBS;

3.3.2.13.Izolacja ścian fundamentowych emulsją bitumiczną na zimno (2x podkład + warstwa wierzchnia), obustronnie na wcześniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (podłoże pod izolację z emulsji);

3.3.2.14.Izolacja przeciwwilgociowa międzykondygnacyjna na stropach, z folii izolacyjnej PCV, jednowarstwowo;

3.3.2.15.Izolacje w dachu z folii dachowych typu paroszczelnego i paroprzepuszczalnego (wiatrochronnego);

3.3.2.16.Izolacja termiczna posadzki na gruncie (posadzka parteru w części kulturalno społecznej), styropianem FS20, grubości 8cm, na całej powierzchni podłogi;

3.3.2.17.Izolacja akustyczna posadzek poddasza (międzykondygnacyjne), styropianem FS20 grubości 7cm;

3.3.2.18.Izolacja termiczna dachu nad budynkiem z wełny mineralnej grubości min. 20cm, ułożonej luźno pomiędzy krokwiami budynku, oraz w warstwie pod krokwiami pomiędzy rusztem sufitu podwieszonego;

3.3.2.19.Pokrycie dachu nad budynkiem, z blachy stalowej powlekanej o profilu dachówkowym, kolor ceglany (brązowy), na łatach i kontrłatach drewnianych impregnowanych;

3.3.2.20.Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym, grubości 5cm, dylatowane;

3.3.2.21.Okładziny posadzek w budynku z płytek terakotowych typu GRES, antypoślizgowych, 
o podwyższonej odporności na ścieranie, zalecane posadzki wielobarwne. Okładziny werandy 
i schodów przy werandzie z płytek terakotowych schodowych, mrozoodpornych 
i antypoślizgowych, zalecane posadzki wielobarwne. Wzór terakoty do ustalenia na etapie jej wbudowania;

3.3.2.22.Okładzina schodów z płytek terakotowych typu GRES, antypoślizgowych, 
o podwyższonej odporności na ścieranie, zalecane posadzki wielobarwne. Wzór terakoty 
do ustalenia na etapie jej wbudowania;

3.3.2.23.Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach pastelowych (kolory do ustalenia na budowie);

3.3.2.24.W pomieszczeniach porządkowym i WC - glazura do wysokości 2,0m, zaleca się wykonanie wielobarwne okładziny, powyżej malowanie farbami emulsyjnymi (wykaz pomieszczeń w których wykonać należy okładzinę z glazury zamieszczony został tabelarycznie na końcu niniejszego opisu technicznego);

3.3.2.25.W pomieszczeniu socjalnym oraz w kotłowni opaska z glazury przy umywalce 
i zlewozmywaku. Wzór glazury do ustalenia na etapie jej wbudowania;

3.3.2.26.Na poddaszu budynku sufit podwieszony wykonany po krzywiźnie dachu, wykonany 
na ruszcie stalowym (konstrukcja krzyżowa CD), z ognioodpornych płyt G-K;

3.3.2.27.Piony kanalizacyjne oraz wszelkie „rękawy” wentylacyjne zabudowane płytą GK;

3.3.2.28.Kratki wentylacyjne blaszane z żaluzją, w pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem mechanicznym (lokalizacja wg części Instalacje sanitarne);

3.3.2.29.Balustrady wewnętrzne - stalowe malowane proszkowo, o wysokości 110cm, 
z maksymalnym prześwitem pomiędzy jej elementami 15cm;

3.3.2.30.Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratów kamiennych, szerokości około 30cm. Wzór parapetów do ustalenia na etapie ich wbudowania;

3.3.2.31.Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (foliowanej), grubości min.0,5mm, w kolorze brązowym;

3.3.2.32.Przy wejściach do budynku wycieraczki gumowe (maty tzw. Plastry miodu), w ramie 
z kątownika stalowego. Poziom górnej krawędzi wycieraczki równy poziomowi wykończonej posadzki. Maty z tradycyjnej gumy grubości 22mm, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz budynku. Zaleca się zastosowanie dodatkowych szczotek nylonowych lub gumowych. Kolor maty - czarny, kolor szczotek – czerwony.

3.3.2.33.Pomieszczenie WC niepełnosprawnych wyposażone w niezbędne uchwyty ze stali nierdzewnej, zgodne z ich przeznaczeniem (uchwyt przy WC i uchwyt przy umywalce);

3.3.2.34.Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej, systemowe – 
kolor brązowy. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz na własny teren nieutwardzony; Do rur spustowych połączonych z kanalizacją deszczową należy zastosować wylewkę prostą z rewizją. Wylewka prosta z rewizją odprowadza wodę opadową z rury spustowej. Wyposażona jest w otwierany spust umożliwiający częściowe odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz budynku. Funkcja ta może być wykorzystywana np. gdy zbiornik retencyjny na wodę opadową będzie pełny.

3.3.2.35.Drewniane elementy więźby dachowej zabezpieczyć solnymi (ekologicznymi) preparatami ognioodpornymi do granicy trudno zapalności (NRO). Odkryte elementy więźby dachowej w wykonaniu gładkim (heblowane);

3.3.2.36.Na dachu zastosować ławy i drabinki kominiarskie oraz przy okapach płotki (zapory) przeciwśniegowe;

3.3.2.37.Rynny dachowe wyposażone w systemowe siatki zabezpieczające przed zanieczyszczeniami np. liście;

3.3.3.Rozwiązania instalacyjne

Budynek wyposażony będzie w instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna;

- instalacja centralnego ogrzewania, cwu z kotłownią na opał stały,

- instalacja ciepłej wody;

- instalacja wentylacji grawitacyjnej z miejscowym wspomaganiem mechanicznym;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja elektryczna, niskoprądowa i odgromowa;

Właściwości cieplne przegród oraz zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych 
do kanalizacji ścieków znajduje się w części „Instalacje sanitarne”;

Instalacja elektryczna - bilans mocy urządzeń elektrycznych znajduje się w części „Instalacje elektryczne”;

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną kanałami wentylacyjnymi o przekroju 12x17cm, wyprowadzonymi ponad dach systemem schodkowym z miejscowym wspomaganiem mechanicznym (nakanałowym). Dopływ powietrza do pomieszczeń za pomocą nawiewników higrosterowalnych zamontowanych w oknach. Dopływ powietrza do kotłowni za pomocą projektowanego kanału nawiewnego.

3.3.4.Postanowienia p. pożarowe dla budynku

Budynek II kondygnacyjny, nie podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Budynek wyposażony w jedną klatkę schodową nieobudowaną i nieoddymianą pożarowo. Budynek niski do 12m, wykonany w jednej strefie pożarowej. Budynek zalicza się 
do kategorii zagrożenia ludzi ZL-III, o powierzchni użytkowej do 8.000m3. W budynku nie będzie się przechowywać ani prowadzić prac z substancjami niebezpiecznymi pożarowo.

Wymagana klasa odporności ogniowej “D”. Warunki ochrony przeciwpożarowej wg §11, ust.2, pkt.11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) w związku z §5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137).

Projektowane zabezpieczenia przeciwpożarowe mają na celu zapewnienie w razie pożaru:

- nośności konstrukcji budynku przez założony czas wynikający z przepisów;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru (ognia i dymu) w budynku;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki;

- bezpiecznej ewakuacji osób, bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych i możliwości skutecznej interwencji ratowniczej.

Budynek zaliczany do niskich. Wymagana klasa odporności ogniowej – „D” (&212.3). W budynku nie projektuje się pomieszczeń w których będzie przebywać więcej niż 50 osób.

Strefy pożarowe:

Nowoprojektowany budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową o powierzchni do 8.000m2;

Ewakuacja:

Zaprojektowane długości dojść i przejść, szerokość drzwi i dróg ewakuacyjnych oraz sposób wykończenia dróg są zgodne z wymaganiami przepisów. W budynku zaprojektowano jedną klatkę schodową – nieobudowaną pożarowo i nieoddymianą. Wyjście z klatki schodowej bezpośrednio 
na teren. Wszystkie zastosowane materiały w korytarzach i klatce schodowej z atestem trudnozapalności.

Dojazdy pożarowe:

Droga pożarowa nie jest wymagana.

3.3.5.Powierzchnie;

- powierzchnia zabudowy – 342,67m2

- powierzchnia użytkowa – 288,10m2+ 187,20m2 poddasze użytkowe

- kubatura - 2400,00 m3;

Budynek niski, liczba kondygnacji nadziemnych: 2, kondygnacji podziemnych: 0.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: nie występują substancje niebezpieczne pożarowo w rozumieniu §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony p.poż. budynków (Dz.U.Nr80, poz.563).

3.3.6.Kategoria zagrożenia ludzi: ZL-III.

3.3.7.Ocena zagrożenia wybuchem: zagrożenie wybuchem nie występuje.

3.3.8.Podział obiektu na strefy pożarowe: budynek w jednej strefie pożarowej;

3.3.9.Klasa odporności pożarowej budynku: „D” – wszystkie elementy budynku 
są nierozprzestrzeniające ognia, a odporność ogniowa elementów budowlanych występujących 
w budynku wynosi:

- główna konstrukcja nośna: R-30;

- konstrukcja dachu: brak wymagań;

- stropy: REI-30;

- schody – REI-30;

- ściany zewnętrzne: EI-30;

- ściany wewnętrzne nośne: brak wymagań;

- ściany wewnętrzne nienośne: nie stawia się wymagań;

- ściany wewnętrzne stanowiące obudowę klatki schodowej: brak wymagań;

- ściany obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych: EI-15;

- przekrycie dachu – brak wymagań;

- drzwi do klatek schodowych – klatka nieobudowana;

- przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów;

- wystrój wnętrz: nie zastosowano do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące, na drogach komunikacji ogólnej stosowanie wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione;

R – nośność ogniowa w minutach;

I – izolacyjność ogniowa w minutach;

E – szczelność ogniowa w minutach;

S – smoke (dymoszczelność);

3.3.10.Warunki ewakuacji: odpowiednie warunki ewakuacji polegają na zapewnieniu wymaganej ilości i szerokości wyjść, zapewnieniu dopuszczalnej długości dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem; minimalna szerokość korytarza dla około 50 osób mogących przebywać w tym budynku wynosi 1,4 m; łączna minimalna szerokość drzwi ewakuacyjnych wynosi 1,2 m; skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną 
nie mogą po ich całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości korytarza; drzwi dwuskrzydłowe stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nie blokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m; występujące długości przejść ewakuacyjnych nie są przekroczone; długość dojść ewakuacyjnych jest zachowana;

3.3.11.Sposób zabezpieczenia p.poż. instalacji użytkowych:

- ogrzewczej – nie wymaga;

- elektrycznej – nie wymagana;

- zaprojektowano instalację odgromową, przy dokumentacji instalacji piorunochronnej (odgromowej) należy wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego 
wg PN-86/E-05003/01.

3.3.12.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP) – nie jest wymagana;

- stałe i półstałe urządzenia gaśnicze;

- wewnętrzna instalacja hydrantów przeciwpożarowych – nie jest wymagana;

- wymagany jeden hydrant zewnętrzny w odległości od 5m do 75m od ściany zewnętrznej budynku – istniejący hydrant na sieci wodociągowej.

3.3.13.Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i instrukcja alarmowania straży pożarnej umieszczona w widocznym miejscu. Wyjścia ewakuacyjne z budynku należy oznakować;

3.3.14.Podstawy prawne uzgodnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz.563);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz.1139);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 121, poz.1137);

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, zasady projektowania;

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja;

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe;

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych;

3.3.15. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

Parter projektowanego budynku z dostępem dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu.

Łazienki dla osoby niepełnosprawnej wyposażone w niezbędne uchwyty wykonane ze stali

nierdzewnej.

PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia. Pow.[m²]. Wykończenie posadzki. Wykończenie ścian.

0.1 Wiatrołap 4,90 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.2 Holl 7,75 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.3 Pomieszczenie socjalne 7,30 Terakota/gres Tynk+ malowanie akrylowe+opaska przy zlewie i umywalce

0.4 Pomieszczenie porządkowe 2,90 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

0.5 Łazienka 5,00 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

0.6 Szatnia 7,15 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.7 Skład opału 5,60 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.8 Kotłownia 10,30 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.9 Pom. suszenia węży 3,40 Terakota/gres Glazura do pełnej wysokości

0.10 Suszarnia odzieży 2,70 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

0.11 Pom. czyszczenia odzieży 3,25 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

0.12 Pom. dozoru 4,45 Terakota/gres Tynk+ malowanie akrylowe

0.13 Garaż dwustanowiskowy 97,60 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.14 Wiatrołap 2,90 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.15 Holl 11,15 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.16 Sala świetlicowa 65,80 Terakota/gres Tynk+ malowanie akrylowe

0.17 Pom. biurowe 28,00 Terakota/gres Tynk+ malowanie akrylowe

0.18 Klatka schodowa 5,40 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

0.19 Pomieszczenie porządkowe 2,05 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

0.20 WC męskie 5,00 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

0.21 WC damskie 5,50 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

Razem [m²]: 288,10

PODDASZE

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m²].Wykończenie posadzki. Wykończenie ścian

1.1 Klatka schodowa 5,40 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

1.2 Holl 20,00 Terakota/gres Tynk+ malowanie lateksowe

1.3 WC męskie 5,00 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

1.4 WC damskie 5,60 Terakota/gres Tynk+ glazura H=2m, powyżej malowanie akrylowe

1.5 Sala świetlicowa 1 67,30 Terakota/gres Tynk+ malowanie akrylowe

1.6 Aneks kuchenny 19,40 Terakota/gres Tynk+ malowanie akrylowe+ opaska przy zlewie i umywalce

1.7 Sala świetlicowa 2 64,50 Terakota/gres Tynk+ malowanie akrylowe

1.8 Strych nieużytkowy 97,60 Terakota/gres Tynk+ malowanie akrylowe

Razem [m²]: 187,20 (284,80 m² pow. całkowita poddasza)

(II) Oświetlenie terenu; cztery słupy parkowe aluminiowe typ. SKPF 3,0/150/60/4,0 o wysokości 3,0 m., osiem oprawa OPA-1 ze źródłem metalohalogenkowym 70W. Zasilanie oświetlenia 
z instalacji pozalicznikowej kablem YKY3*4 mm o długości 137,0 m.

(III) Zjazd publiczny- rura betonowa fi 50 cm- mb-10,0, ścianki czołowe, z wewnętrznym układem komunikacyjnym;

Bilans powierzchni dróg wewnętrznych, w tym zjazd, kostka brukowa betonowa, szara o gr. 8 cm na podbudowie o gr. warstwy 10 cm. po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm-  789,00 m2, powierzchnie miejsc parkingowych, chodników i opasek wokół budynku- kostka brukowa betonowa, szara o gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4, gr 5cm.-  373,50 m2, pow.

zieleni- 82,00 m2, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm.- m.- 96,00, krawężnik betonowy fazowany o wym. 15x30x100 cm  na ławach z oporem z betonu C8/10-m- 327. Liniowe odprowadzenie wody (np. ACO DRAIN) polimer beton, klasa obciążenia C 250, 12,0 m.( zjazd na drogę powiatowa, wjazd do garażu od południa).

(IV) Zbiornik retencyjny pojemności 10,0 m3 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej;

zbiornik żelbetowy prefabrykowany jednokomorowy, kanały z rur PVC fi 160 mm.- m-100,0, fi 110 mm.- m- 21,0, studnie rewizyjne z tworzywa d=315- szt. - 9,0, d=400- szt. - 2, rury ochronne stalowe fi 250 mm.- m- 70,0

(V) Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków w systemie z drenażem rozsączającym 
wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej;

Wydajność dobowa oczyszczalni- 3m3,  kpl. osadnik gnilny z polietylenu (PEHD) o poj. 3m3, studnia rozgałężna monolityczna z polietylenu, otwory wylotowe fi 110, ze szczelną pokrywą, drenaż rozsączający, rury drenarskie PCV fi 110 mm układane na żwirowej obsypce o granulacji około 40 mm.,(przegroda z geowłókniny) każda nitka zakończona kominkiem.-m-70,00

(VI) Przyłącze kanalizacji i wody;

oddzielne na ścieki z części socjalnej, z części garażowej- podczyszczone- separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typ ECOII 3/1,5, kanały PCV fi 160 mm- 45,0, fi 110 mm- 5,0m, studnie rewizyjne z tworzywa fi 400 mm- szt. - 3, rura ochronna stalowa fi 250 mm- m.- 45,0.

Przyłącze wody, nawiertka  NSC, zasuwa z doszczelnieniem gumowym rura PE fi 50 mm- 10,0 m. w rurze stalowej ochronnej fi 80 mm- m- 4,0, zestaw wodomierzowy.

(V) Ogrodzenie działki i mała architektura;

Ogrodzenie- panelowe, ocynkowane o wysokości1,36 m- mb- 260,00,( w tym brama i furtka), wysokość słupka 200 cm o przekroju 4x6 cm. osadzonym w betonie z deską cokołową prefabrykowaną o gr. 6 cm., długości 250 cm., wys. 0,3 m.. Panele ogrodzenia o oczkach 5x20 cm. z drutu o gr. 4 mm.. Furtka o szer. 1,00 m., brama przesuwna o szer. 500 cm.

Ławka parkowa z oparciem- szt.-4, metalowy stojak na rowery  5-ciostanowiskowy, kosz na śmieci z betonu zbrojonego o pojemności 90 litrów.

(VI) Roboty rozbiórkowe;

VI.1.Rozbiórka istniejącego budynku OSP w Kozowie

VI.2.Zasypanie studni kopanej o głębokości

VI.3.Rozbiórka istniejącego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności

VI.4.Rozbiórka ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach stalowych osadzonych w cokole 
m-254,48.

(VII) Przebudowa sieci wodociągowej; wykonawstwo w zakresie zamawiającego

(VIII) Montaż syreny alarmowej z budynku istniejącego OSP przeznaczonego do rozbiórki.

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót zwanej dalej dokumentacją przetargową. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, p. poż. oraz z zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych 
nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej. Zamawiający dopuszcza na podstawie art.29 ust.3 ustawy zastosowanie rozwiązań równoważnych tzn. występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji przetargowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

Pod pojęciem „parametry nie gorsze” Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych niż wskazane w dokumentacji.

W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających 
te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień

- ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru,

- przygotowania na swój koszt terenu budowy,  zabezpieczenia terenu budowy ,

- ubezpieczenia budowy,

- prowadzenia dziennika budowy,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 	Zamawiającemu,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej  przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej..

- zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz dokumentacja budowy.

- Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy – Prawo budowlane

- Wykonania wszelkich badań i pomiarów i opracowań niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi  na wykonane roboty.

Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach wymienione w ofercie (Formularz - Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.).

3.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. 
We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4.Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy.

5.Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy.

6.Termin realizacji zamówienia;

Przewidywalny od dnia 02.06.2014 roku

Przewidywalny do dnia 30.11.2015 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym załączonym do SIWZ.

7.Podwykonawstwo

7.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej

części zamówienia.

7.2.Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany 
w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 
Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę.

7.3.Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych w art. 6471 § 2 i nast. Kodeksu cywilnego oraz obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

9.Warunki udziału w postępowaniu

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

(1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

(2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

(3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

(4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9.3.Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Funkcja | Uprawnienia | Minimalne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień |
| --- | --- | --- |
| Kierownik budowy | Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. | 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót konstrukcyjno - budowlanych jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane) |
| Kierownik robót elektrycznych | Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. | 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane) |
| Kierownik robót sanitarnych | Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. | 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót instalacyjnych jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane) |

9.4.Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy 
i doświadczenie Wykonawcy.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

(1)	2 prace polegające na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. – dalej „Prawo budowlane”) obejmujących przebudowę lub budowę budynku 
o wartości co najmniej 1.300.000 zł brutto każda.

(2) 1 prace polegające na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. – dalej „Prawo budowlane”) obejmujących przebudowę lub budowę budynku 
o kubaturze co najmniej 3.000 m3.

9.5.Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

(1)	powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą 
niż 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy  złotych); (warunek dot. zdolności finansowej);

(2)	powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy  złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

9.6.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stosuje zasadę „spełnia” - „nie spełnia”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 9.3. 9.4. i 9.5. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców wykonawcy ubiegający się wspólnie 
o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.

W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu,  o których mowa 
w pkt 9.5. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia warunków zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP danej waluty 
do PLN z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

10.Dokumenty wymagane dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.1.Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

(1)	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;

(2)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(3)	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(4)	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(5)	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 
w pkt. 10.1. p. pkt. (2) (3) (4).

10.2.W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:

(1)	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(2)	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, 
na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(3)	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(4)	Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzony zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(5)	Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy 
w wysokości określonej w pkt. 9.5. p. pkt. (1) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Wskazane dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(6)	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt. 9.5. p. pkt. (2) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

10.3.Dowodami, o których mowa w ppkt.10.2.4, są:

1)	poświadczenie,

2)	inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w p. pkt. 1;

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w p. pkt. 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

10.4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

(1)	zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1 p. pkt. (2), p. pkt. (3), p. pkt. (4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w lit. (a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. (b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p. pkt. (1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem..

10.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(1)	dokumenty wymienione w pkt. 10.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź należycie umocowany pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

(2)	dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.3 – 9.5 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie wykazują spełnienie warunku.

11.Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

11.1.Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania 
o udzielenie zamówienia mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11.2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, z chwilą przesłania na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawców.

11.3.Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważniony jest:

Józef-Ryszard Janus- inspektor budownictwa, inwestycji i gospodarki przestrzennej. Czas pracy Urzędu Gminy w Smykowie; poniedziałek- piątek 7:30- 15:30.

12.Sposób składania zapytań przez Wykonawcę

12.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona specyfikacja.

12.3.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej specyfikacji.

13.Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

13.1.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

13.2.Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

13.3.Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

13.4.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

13.5.Jeżeli zmiana, o której mowa 13.1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieści informację  o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

14.Wymagania dotyczące wadium

14.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15.000 zł. (słownie:  piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy).

14.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

14.3Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 69 8493 0004 0030 0506 0772 0011 z dopiskiem „ wadium- Kozów”. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

14.4.Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. 
Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty.

14.5.Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wspólną.

14.6.Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych 
w ustawie.

14.7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, 
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

14.8.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach, gdy:

(1)	Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

(2)	Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

(3)	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

15.Termin związania ofertą

15.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

15.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, 
o którym mowa w pkt. 15.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

15.3.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

16.Opis sposobu przygotowania oferty.

16.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

16.2.Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz OFERTY” (stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

(1)	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

(2)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

(3)	Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 10.

(4)	Wadium.

16.3.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

16.4.Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

16.5.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to powinno w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo 
do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 16.7. i 16.8. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty bądź udzielenia pełnomocnictwa wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty powinien zostać dołączony odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.

16.6.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

16.7.Składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

16.8.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

16.9.Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron.

16.10.W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

16.11.Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

"…

………………………........…………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI KULTURALNO- SPOŁECZNEJ W KOZOWIE

Znak sprawy: ZP.271.4.2014

Nie otwierać przed dniem 16.04.2014 r. godzina 11:30

".………………………………..……………………………………………………………………………………..................

16.12.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

17.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

17.1.Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą specyfikacją należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. Nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2014 roku do godziny 11:00.

17.2.Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

17.3.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu 16.04.2014 roku godz. 11:30.

18.Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

18.1.Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 17. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji i okresu gwarancji. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

18.2.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż 
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

18.3.Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

18.4.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

18.5.Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z załączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18.6.Zamawiający poprawi w ofercie (i) oczywiste omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, (iii) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18.7.Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oraz odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

19.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

19.1.Cena rozumiana jest, jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem VAT, wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym 
i w okresie gwarancji.

19.2.Wykonawca określi cenę na podstawie dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót) i wszelkich innych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wycenionej wartości netto robót budowlanych należy dodać wartość podatku VAT. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert. Cena brutto podana przez Wykonawcę obejmuje wszelkie prace jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

19.3.Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować, jako element pomocniczy. 
W przypadku jakichkolwiek braków lub niedoszacowanych ilości w przedmiarze poszczególnych robót, materiałów lub pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac znajdujących się w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia Wykonawca musi to skalkulować w swojej ofercie.

19.4.Cena winna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

20.1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, 
iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą.

20.2.W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto  x 100 pkt.

liczba punktów =   -----------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

20.3.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

20.4.Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21.Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 
W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty.

22.Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 
i zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie zawierać będzie informacje wymagane przez art. 92 ust. 1 ustawy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

23.Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

23.1.Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru zawartego w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

23.2.Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

23.3.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

24.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

24.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w formie lub w formach określonej art. 148 ust. 1 ustawy.

24.2.Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

24.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, również z tytułu kar umownych i odsetek, wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie powinno zabezpieczać cały okres realizacji umowy, tj. okres wykonania przedmiotu umowy oraz okres rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w przepisie art. 148 ust. 1 PZP, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż gotówka nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce.

24.4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone bezpośrednio u Gwaranta. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądania kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, co obejmuje również należności z tytułu nieusunięcia bądź nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi 
i gwarancji.

24.5.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 69 8493 0004 0030 0506 0772 0011.  Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę uznania na rachunku zamawiającego.

24.6.Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

24.7.Zamawiający zwróci:

(1)	70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

(2)	30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji i  rękojmi za wady.

25.Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

26.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).

27.Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

28.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

29.Informacja o przewidywanych zmianach zawartej umowy

Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji dla wykonawców i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy (dot. m.in. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy).

30.Pouczenie o środkach ochrony prawnej

30.1.Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

30.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego.

30.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia -  jeżeli została przesłana faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

30.4.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 ;

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

3. Oświadczenie z art. 22 ust.1.pkt.1-4 Pzp.- załącznik nr 3

4.Oświadczenie o przynależności, bądź braku przynależności do grupy kapitałowej  -załącznik nr 4;

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5;

6. Wykaz osób- załącznik nr 6;

7. Wykaz robót budowlanych– załącznik nr 7;

8. Wzór umowy o roboty budowlane. – załącznik nr 8;

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy  - załącznik nr 9;

10. Projekt budowlany (dokumentacja przetargowa) – załącznik nr 10;

Sporządził:

Józef-Ryszard Janus

Inspektor budownictwa, inwestycji

i gospodarki przestrzennej.

Zatwierdził:

Smyków dnia 2 kwiecień 2014 roku.

Załącznik nr 1 do SIWZ

WYKONAWCA;

........................................

(Nazwa firmy)

.........................................

- (adres)

- telefon .......................faks ................................................. e-mail:....................................................................

- Zamawiający:   Gmina Smyków

Smyków nr 91

26-212 Smyków

- FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto: ………………………………………………….PLN, w tym: cena netto......................................................... PLN, podatek VAT ....... %, wartość ....................................... PLN.

Jest to cena ryczałtowa  określona  zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.                                                  1. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodnie 
z zapisami przedstawionymi w SIWZ. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny 
z zakresem objętym SIWZ.                                                                                                                                    2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową opisującą przedmiot zamówienia).

3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik  nr 6 do SIWZ został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:……………………………………………………………………………………………………………………
(opuszczenie tej pozycji, niewypełnienie jej, przekreślenie, postawienie kreski itp. oznaczać będzie, że wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców)                                                                     6.Oferta zawiera ilość ................... stron.…………………………………………………

- ( Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela   Wykonawcy)

Miejscowość, data; ...............................................................

Załącznik  nr 2 do SIWZ

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

- Zamawiający:   Gmina Smyków

Smyków nr 91

26-212 Smyków

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oświadczam/ oświadczamy, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

___________________________________ dnia _______________ 2014 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKONAWCA

…………………………….
(nazwa firmy)

……………………………..

(adres)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pod nazwą;

„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”.

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907. ze zm.)  dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

………………………….                                                     ………………………..                                            
        (miejscowość i data  )                                                                                                        (Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                     Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ.

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

- Zamawiający:   Gmina Smyków

Smyków nr 91

26-212 Smyków

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentuję/reprezentujemy nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331ze. zm).*

oświadczam/oświadczamy*, że Wykonawca którego reprezentuję/reprezentujemy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331ze zm), do której należą także następujące podmioty:

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

__________________________dnia _____________________2014 r.

______________________________

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

- Zamawiający:   Gmina Smyków

Smyków nr 91

26-212 Smyków

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________ dnia _______________ 2014 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz osób |
| --- | --- |

- Zamawiający:   Gmina Smyków

Smyków nr 91,  26-212 Smyków

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/ oświadczamy, że dysponujemy nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Funkcja/Osoba | Kwalifikacje zawodowe – posiadane uprawnienia (z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) | Doświadczenie – pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok – do m-c/rok) | Podstawa do dysponowania (pozwalająca ustalić, czy wykonawca polega na zasobach udostępnionych przez inne podmioty na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy: __________________________________ (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Kierownik robót elektrycznych …………………… (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Kierownik robót sanitarnych …………………… (imię i nazwisko) |  |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w powyższej tabeli, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

___________________________________ dnia _______________ 2014 r.                                                                                                                       _________________________                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Uwaga: W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 7 do SIWZ

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz robót budowlanych |
| --- | --- |

- Zamawiający:   Gmina Smyków

Smyków nr 91,  26-212 Smyków

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN brutto, każda, oraz o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3, każda.

| Lp. | Nazwa zadania | Rodzaj i wartość wykonanych robót | Czas (od m-c/rok - do m-c/rok) oraz miejsce realizacji | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Należy załączyć dowody wskazujące, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami są:

- Poświadczenie,

Inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające  wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie. Zgodnie z § 1 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).

___________________________________ dnia _______________2014 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR … . 2014

zawarta w dniu  ……………… 2014 roku  w Smykowie pomiędzy:

Gminą Smyków z siedzibą Urzędu Gminy w Smykowie, Smyków nr 91, 26-212 Smyków,                     NIP:658-19-39-608, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują:

Wójt  Gminy- Józef Śliz, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Wiesławy Lesiak 
zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym"

a

…………......................…., z siedzibą w ……………………………………, 
reprezentowaną przez:

…………………………..

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. – dalej „PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów. (dalej: ”Przetarg”) została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”:

§ 1

1. 	Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych obejmujących Budowę budynku użyteczności kulturalno- społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów  (dalej: „Przedmiot umowy”).

2. 	Zakres robót, sposób realizacji oraz warunki wykonania Przedmiotu umowy określają następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej SIWZ)

- oferta Wykonawcy złożona na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia – załącznik  nr 2 do niniejszej umowy,

- niniejsza umowa.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, SIWZ, złożoną ofertą, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz aktów wykonawczych (dalej łącznie jako „Prawo budowlane”) i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie, określonym w § 2 ust. 2 Umowy

4. 	Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

1. 	Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy:

przewidywalny od dnia 02.06.2014 roku,

przewidywalny do dnia 30.11.2015 roku,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym załączonym do SIWZ.

§ 3

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;

2) 	Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) 	Sprawdzenie w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu;

4) 	Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

5) 	Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę;

6) 	Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

  - Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego;

2) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych odpowiednim jednostkom;

3) Ustanowienie kierownika budowy, który zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika budowy

przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz 
z doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy;

Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, p. poż. i ochrony środowiska;

Ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, wody i ciepła na cele budowy.

Terminowa realizacja przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru końcowego robót;

Skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych w ilości 2 egz. nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót:

a) wszystkich wyników badań, pomiarów- świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, świadectwo charakterystyki energetycznej

4) Wykonanie i przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej                        (2 egzemplarze) oraz projektów powykonawczych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu,(1egzemplarz) na własny koszt 
nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót z potwierdzeniem Starostwa Powiatowego o przyjęciu do zasobu geodezyjnego.

11)Sporządzenie w dokumentacji odbiorowej wykazu dokumentów w tym certyfikatów i świadectw jakości materiałów,

5)Dostarczenie, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy, kosztorysu ofertowego na wykonywane przez Wykonawcę pracę zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową;

6)Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623 ze zm. – tekst jednolity) i dostarczenie Zamawiającemu jego kopii przed rozpoczęciem robót;

7)Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w Prawie budowlanym, a także okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów  zgodności 
z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

8)Zagospodarowanie odpadów, powstałych w wyniku realizacji zamówienia, na własny koszt oraz w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9)Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

10)Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

11)Usunięcie w wyznaczonym terminie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancyjnym;

12)Zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego poprzez wpisanie do dziennika budowy terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt;

13)Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia budowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;

2.Wykonawca oświadcza, że funkcje kierowników będą pełniły następujące osoby:

1) Kierownik budowy: ……………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

2) Kierownik robót sanitarnych: ……………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

3) Kierownik robót elektrycznych: …………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

3.Obowiązki Wykonawcy określone w ust. 1 zostaną wykonane jego staraniem i na własny koszt.

§ 5

1.Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, których nie można było przewidzieć oraz roboty zamienne, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te wycenione będą z zastosowaniem cen i stawek określonych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 12.

2. Roboty dodatkowe określone zostaną w umowie o roboty dodatkowe.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 6

1. 	Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
(w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego) w wysokości ________________________________ złotych netto (słownie: _________________________) + podatek VAT w wysokości _____%.  Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi __________________________________________________ zł, (słownie: ___________________________________________).

2. 	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, odpowiada cenie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy ustalonej na podstawie SIWZ.

3. 	Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, wynikające ze świadczeń objętych niniejszą Umową. W wynagrodzeniu ryczałtowym zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 lit. a) – c), niezbędnych dla wykonania całości prac objętych Przedmiotem Umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów Prawa budowlanego.

4. 	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5.          Rozliczenie robót będzie następować na podstawie faktur częściowych za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stosunkowo do zakresu ich wykonania potwierdzone w protokole zaawansowania robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego i na podstawie faktury końcowej. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego danego etapu robót, a regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru danego elementu.

6.           Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.

7.	Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, że wszystkie należne na dzień wystawieni faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawców zostały im wypłacone oraz oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Dostarczenie przedmiotowych oświadczeń stanowi warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Nieuregulowanie przez

Wykonawcę należnych świadczeń względem Podwykonawców upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za okres następny przewidziany w harmonogramie rzeczowo-finansowym do czasu uregulowania zobowiązań względem Podwykonawców.

8.	Za wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne dowody, iż Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot należnych Podwykonawcy oraz dostarczy dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, Zamawiający może zapłacić bezpośrednio Podwykonawcy całość lub części kwot należnych Podwykonawcy, co do których Wykonawca nie przedstawił powyższych dowodów.

9.	Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

10.       Wynagrodzenie ryczałtowe ulega odpowiedniemu obniżeniu o wartość robót faktycznie nie wykonanych.

§ 7

1. 	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

2. 	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. 	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. 	Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

5. 	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmówi odbioru końcowego do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Do robót, o których mowa powyżej zapisy ust. 1, ust. 2, ust. 4 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Zamawiający uzna Przedmiot umowy za należycie wykonany z chwilą odbioru końcowego potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

6. 	W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

1. 	Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto ………………. zł (słownie: ………… złotych) w formie…………….

2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:

1) 	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

3.		Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany dzień odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wystąpienia wad – chwila potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia ujawnionych wad.

§ 9

1. 	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej:

1) za zwłokę w terminowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności zaś za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym  mowa w § 6 ust. 1.

4) za brak zapłaty lub za nieterminowa zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy   w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

2. 	Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3. 	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. 	Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres, co najmniej 30 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

3) Termin realizacji robót zostanie przekroczony przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu zakończenia prac określonego w Umowie;

4) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące ustawy i normy w zakresie budownictwa – prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu przez cały czas obowiązywania Umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania robót.

6)   Zamawiający więcej niż dwa razy dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łacznej kwocie wiekszej niz 5% wartości umowy.

2. 	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone

pismem. Odstąpienie od umowy działa od chwili jego złożenia.

§ 11

1. 	Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego..

2. 	Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

3. 	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.         Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych oraz projekt jej zmian, a także poświadczony za zgodność z oryginałem odpis zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

5. 	Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane i jej zmian oraz kopii umowy z podwykonawcą o roboty budowlane i jej zmian może zgłosić zastrzeżenia do projektu tej umowy i jej zmian lub sprzeciw do umowy z podwykonawcą o roboty budowlane i jej zmian.

6.          Termin zapłaty wynagrodzeń podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zmówienia.

7.        Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.	W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy należność, za zapłatę której ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu całej zapłaconej przez Zamawiającego podwykonawcom kwoty. Należności te będą mogły być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jak również będą podlegały zaspokojeniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. 	Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

10. 	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

11.         Obowiązki wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami  dotyczą także umów

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym

za zgodność umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami  z przepisami prawa oraz

zasadami określonymi w niniejszej umowie.

§ 12

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót. W razie wątpliwości niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny

2. 	W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Strony dopuszczają przekazanie pisemnego powiadomienia w formie elektronicznej na adres e-mail ___________________________ oraz faksem na numer ______________________________. W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek.

3. 	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

4. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości.

5. 	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.

6. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. 	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 13

1.	Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:

- wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,

- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

- działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,

- gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,

- powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,

- konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych 
i zamiennych na realizację przedmiotu umowy,

- konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnego zaniechania części prac objętych umową,

- przedłużającą się procedurą przetargową,

- warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,

- klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej,

-nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami

podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunków geologicznych nieopisanych w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności).

2.	W sytuacjach określonych w ust. 1. Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń 
i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa 
i obowiązki.

3.	Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Strony dopuszczają możliwość

1)	 zmian redakcyjnych Umowy oraz

2)	zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa  pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

3)	zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również

4)	zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej jako „Prawo zamówień publicznych”) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

§ 14

1. 	Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§ 15

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

2.Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2) SIWZ z załącznikami - załącznik nr 2,

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄC

| HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY Załącznik nr 9 do SIWZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa budynku użyteczności kulturalno społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Jednostka | Ilość robót do wykonania | Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszt inwestycji netto |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I | Budynek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roboty murowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Konstrukcje bet. i żelbet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewody wentylacyjne i kominy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rusztowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Konstrukcje dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Roboty pokrywcze dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Stolarka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Okładziny gipsowo - kartonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Roboty tynkarskie i okładziny ścian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Malowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Docieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opaska z płyt chodnikowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pozostałe roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja C.O. i C.W.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instacja wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Instacja wodociągowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WLZ - Tablica TE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | WLZ - Tablica T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WLZ - Tablica TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Tablice rozdzielcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaż osprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewody i kable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pomiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Instalacje niskoprądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja okablowania LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja zasilania - gniazda komputerowe 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalacja RTV - SAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Oświetlenie terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja oświetleniowa - roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja oświetlenia terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie - tablica TE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pomiary ochronne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | Przyłącze wodno - kan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozbiórka budynku OSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zasypanie studni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozbiórka zbiornika na ścieki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie i mała architek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogrodzenie działki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mała architektura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem ret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kanlizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zbiornik retencyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Przebudowa sieci wodociąg. (po stronie zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przebudowa sieci wodociągowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Zagospodarowanie ter.- utwardz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utwardzenie terenu (drogi i chodniki), przebudowa zjazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII | Projekt budowlany (po stronie zamaw.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | Nadzór inwestorski (po stronie zamaw.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość robót w danym miesiącu netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość robót w danym miesiącu brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość robót narastająco netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość robót narastająco brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procentowy udział prac w poszczególnych miesiącach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postęp pracy w procentach narastająco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płatności brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYKONAWCA |  |  |  | KIEROWNIK BUDOWY |  |  |  |  |  |  |  | NADZÓR INWESTORSKI |  |  |  |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY |  |  |