| Załącznik nr 6 do SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
                                                        Nr       /2014

zawarta w dniu ……………………. 2014 roku w Smykowie pomiędzy: 
Gminą Smyków z siedzibą Urzędu Gminy w Smykowie, Smyków nr 91, 26-212 Smyków, NIP: 658-19-39-608, zwaną dalej „Zamawiającym”,  
którą reprezentują:

Wójt Gminy  –  Józef Śliz

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Wiesławy Lesiak

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej: Umową) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą
 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przyłogi, działka nr 214/5”

Zakres robót obejmuje budowę:

•	Boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę,

w piłkę siatkową oraz  w piłkę ręczną - nawierzchnia boiska poliuretanowa.

Zadanie związane z realizacją operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach Inwestycji Terenowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych realizowanych w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej. EDYCJA 2014.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy opisany jest w następujących załącznikach, stanowiących jej integralną część:

- Dokumentacja przetargowa,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane z należytą starannością, zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, przepisami bhp, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i innymi obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie       z  ofertą przetargową Wykonawcy.

3. Wykonawca będzie  zobowiązany okazać najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru robót dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej, które będą załącznikami do protokołów odbioru:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna  ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
b) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
c) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.
d) Certyfikat IAAF na oferowaną nawierzchnię poliuretanową.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę.

5. W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

6. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, na podstawie wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez Zamawiającego.

- Do obowiązków realizowanych na koszt Wykonawcy należy:

  - Wykonanie pomiarów. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeżeli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

  - Organizacja placu budowy.

  - Likwidacja i uporządkowanie placu budowy oraz terenu wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy.

- Wykonawca odpowiada i ponosi koszty uszkodzeń urządzeń podziemnych zinwentaryzowanych na planie uzbrojenia. Wykonawca w trakcie wykonywania prac budowlanych zobowiązany jest również zachować szczególną ostrożność, ze względu na ewentualność wystąpienia urządzeń nie zinwentaryzowanych na planie uzbrojenia.

- Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz działaniem warunków atmosferycznych, wód gruntowych i innych czynników atmosferycznych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren przyległy do gruntów, na których realizowana jest inwestycja do stanu pierwotnego, na swój koszt.

- Wykonawca zamówienie zrealizuje z udziałem/bez udziału podwykonawców.
 Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości i rękojmi, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady, za które zgodnie z umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec  Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu jak za własne.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i wykonawcy.

- Umowy z podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem  nieważności i przekazywane niezwłocznie Zamawiającemu do akceptacji – zgodnie z art. 647¹ K.c.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia prac i odebrania przez Zamawiającego, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się pokryć roszczenia osób trzecich. Zgłoszenie szkody po zakończeniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

- Woda oraz energia elektryczna, zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi ich koszt i niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na potrącenie powyższych kosztów za te media z jego wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Gminę.

§ 3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Termin wykonania umowy  31 sierpień 2014r.
2. 	Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się termin zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę.
3. Zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego na podstawie aneksu, w następujących przypadkach:

a)  warunków pogodowych, lub siły wyższej, które uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy - termin wykonania zamówienia  może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy,

- zamówień dodatkowych, od których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy.

c)  przyczyn zależnych od Zamawiającego, organów władzy publicznej, lub innych osób czy też podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, - termin wykonania zamówienia  może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy

  - Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła:

-  zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie realizacji przewidzianym w §3, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę.
4. Strona powołująca się na okoliczność uzasadniającą zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, obowiązana jest zawiadomić pisemnie drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia, występując o dokonaniu zmiany umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na tę okoliczność w terminie późniejszym.

5. Roboty zamienne lub dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Dopuszczalne są roboty zamienne lub dodatkowe w zakresie zmian materiałów, ilości robót, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§4

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY

1. Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik Urzędu Gminy 
w Smykowie ...............................................tel. ...................................................

2. Kierownikiem budowy będzie ………………………………….

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy w przypadku takiej konieczności wynikającej z obiektywnych okoliczności. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§5

WARTOŚĆ UMOWNA.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe

w wysokości ……………………………………. PLN brutto (słownie złotych:……………………………), w tym podatek VAT ....... % w wysokości ................................ PLN, (słownie ..............) kwota netto w wysokości .................................... PLN, ( słownie ............................)

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczególności takie jak: wynagrodzenia osób wykonujących przedmiot Umowy, koszty wykonanych prac, koszty przejazdów, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy choćby nie były one wprost wymienione w projekcie umowy czy też w dokumentacji przetargowej, w tym koszty zakupu materiałów i urządzeń. Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§6

- WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za zrealizowane i odebrane roboty nastąpi na    podstawie faktury końcowej obejmującej rozliczenie całości zamówienia po jego wykonaniu i odbiorze  przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru robót.

- Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu

- Wykonawca wraz z fakturą składa oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności z tytułu wykonanych przez niego robót na rzecz wykonawcy wraz z kserokopią faktur podwykonawcy i dowodem uregulowania należności.

- W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu sądowego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP-658-19-39-608. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Smyków.

§ 7.

Ubezpieczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu odbioru terenu budowy aż do jego protokolarnego przekazania Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) na kwotę w wysokości co najmniej równowartości Umowy brutto.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.

§ 8.

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu umowy – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 pkt c za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt c  za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 pkt c

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 pkt c

3. Wyjątkiem od tak ustalonych zasad jest okoliczność określona w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

4.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Odbiór.

- Odbiór końcowy prac polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac powinien być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności.

- W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi i zakończy odbiór w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.

- Protokoły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego..

- Na podstawie pozytywnych odbiorów robót zanikających Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego , przystąpi do odbioru w terminie 3 dni  licząc od zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego.

- Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu i dokonania odbioru końcowego.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad dotyczących wykonanych prac lub dostarczonych urządzeń, które nadają się do usunięcia a Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór końcowy bądź też nie został uporządkowany teren budowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że dostarczenie materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas termin wskaże ich dostawca. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego Inwestycji budowlanej, zaś postanowienia zawarte w ust. 5 będą stosowane odpowiednio.

- W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 8, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w  Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz  wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

- Jeżeli Zamawiający dokona odbioru pomimo stwierdzenia wad lub usterek, tak jak i wady i usterki wykryte później w okresie rękojmi lub gwarancji, są one usuwane przez Wykonawcę w ramach obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.

§ 10.

Warunki gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy w tym na materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad lub do wymiany urządzeń  na wolne od wad.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej, przepisom prawa, wykonanie robót i zgodność z normami, dostarczonych i zastosowanych materiałów, konstrukcji   i urządzeń.

- Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi                     w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 14 dni.

- W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 4, Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

- Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.

§ 11.

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych, prawo do odstąpienia od umowy              w sytuacji, kiedy:

  - zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni oraz nie przystąpił do nich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał realizację Umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,

  - Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 14 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z umową,

  - inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa,

- w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.(dot. lit. a, b i f)

- W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 obowiązują kary umowne przewidziane w § 9. 
3.      W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub wzniesionego,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4.  Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Koszt zabezpieczenia prac oraz zabezpieczenia terenu budowy obciąża Stronę, z której przyczyn odstąpiono od Umowy, a jeżeli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą, koszty poniesie Strona odstępująca od Umowy.

- §12.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 tj.  zł (słownie złotych:.......................................).

- Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości określonej w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy w formie ………………………………………………….

- Z wniesionej przez Wykonawcę całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70% wartości zabezpieczenia tj. kwota ………….. zł zostanie zwolniona w terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót.

- 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota ……………….zł pozostaje w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia 
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca  przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe  do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
                                                        § 13.

1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania się o wszelkich zmianach dotyczących adresów do korespondencji.

2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust.1 korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres będzie uważana za doręczoną.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 15.

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający: 					          	Wykonawca: