**INFORMACJA WÓJTA Z PRACY URZĘDU GMINY POMIĘDZY SESJAMI.**

**(Sesja 27 czerwca 2024 r.)**

**INWESTYCJE, PRZETARGI, ZAPYTANIA OFERTOWE**

1. **Budowa budynku użyteczności kulturalno - społecznej i garażu OSP w Przyłogach.**

Budynek z dniem 24.05.2024 roku został przekazany do użytkowania.

1. **Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1**

**w miejscowości Wólka Smolana**. Wykonano odwiert na głębokości 1525 m. . Roboty zostały zakończone. Na dzień 25 czerwca 2024 roku, przewiduje się przejęcie terenu po robotach
górniczych.

1. **Budowa drogi gminnej KDW 13 o długości 1 095 m. w miejscowości Królewiec.**

Prace rozpoczęto w miesiącu maju 2024 roku i są sukcesywnie realizowane:
 roboty ziemne, kanał technologiczny i kanał deszczowy.

1. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 140 ton węgla kamiennego eko-groszek na sezon grzewczy 2024/2025 do Urzędu Gminy w Smykowie
i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków. Dostawcą węgla jest firma Skład Opału „ROSIAK” Sylwia Rosiak Bełchatów. Cena 1 tony eko-groszku 890,52. Wartość dostawy
124 672,80 zł.

WNIOSKI I DOFINANSOWANIA

1. Złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na: „EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA GMINY SMYKÓW NA 2024 ROK” został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita
wartość zadania 8 000,00 zł, w tym dofinansowanie 50 %,

DROGI

1. Na zlecenie ZDP w Końskich trwają prace przy wykonaniu nakładki asfaltowej, poszerzeniu jezdni - odcinek 990 mb na drodze powiatowej nr 1488T Miedzierza - Matyniów - Przyłogi, termin zakończenia 31 sierpnia 2024r.
2. Do końca września br. planowane jest poszerzenie do 6 m oraz ułożenie warstw asfaltu na odcinku ok. 400 m drogi powiatowej Smyków – granica gminy Mniów w kierunku
m. Grzymałków. Trwa postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót.
3. Trwają prace projektowe prowadzone przez firmę Europrojekt z Gdańska przy nowej drodze ekspresowej S-74, która na odcinku ok. 9 km będzie przebiegała przez teren naszej gminy.
Od dnia 18 czerwca można się zapoznać z jej przebiegiem.

ZAKUPY

1. Zlecono remont pompy LFP serii WR firmie MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. Dębska Wola. Wartość naprawy 9 300,00 zł

INNE

1. Zakupiono 60 szt. wodomierzy. Dostawcą była firma BUDO-INSTAL”-2 Sławomir Czyżewski Skarżysko-Kamienna. Wartość dostawy 6 000,00 zł.
2. Zakupiono pompę głębinową awaryjną do SUW Piaski Królewieckie za cenę 6 150,00 zł.

Ponadto Urząd realizuje bieżące zadania statutowe.

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOPS W SMYKOWIE MIĘDZY SESJAMI**

1. Wójt Gminy Smyków podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację programu „Opieka 75+” w 2024r na dofinansowanie zadania własnego Gminy z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 19 745,00 zł. Gmina jest zobowiązana przeznaczyć własne środki w kwocie nie mniejszej niż 40% kosztów realizacji zadania.
2. Zakończono realizację wypłat dodatków osłonowych. Na dzień 15.06.2024r. wypłacono kwotę 192 935,93 zł. Łącznie wpłynęło 578 wniosków z czego, 535 rozpatrzono pozytywnie, wydano 42 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, 1 pozostał ze rozpatrzenia, 1 przekazano do gminy właściwej. Zadanie
w 100% został zrealizowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Ponadto Ośrodek realizuje bieżące zadania statutowe.