**INFORMACJA WÓJTA Z PRACY URZĘDU GMINY POMIĘDZY SESJAMI (XVII SESJA - 10 kwietnia 2025 r.)**

**INWESTYCJE I PRZETARGI**

**1.** Budowa sieci wodociągowej relacji Smyków - Stanowiska.

Otrzymane oferty, opiewały na kwoty od 55 tys. do 61,5 tys. brutto za projekt, natomiast orientacyjny koszt wykonania to około 600 tys. brutto bez przepompowni, z przepompownią mogłoby to kosztować ok. 1 mln zł.

Pieniądze zostały przesunięte na budowę studni głębionowej w Stanowiskach i Przyłogach.

W najbliższym miesiącu przewidziany jest odwiert kontrolny w miejscowości Stanowiska, później w miejscowości Przyłogi.

**2.** Przetarg rozstrzygnięty i podpisana umowa na kwotę 336 651,00 zł złotych na Rozbudowę budynku Urzędu Gminy o windę zewnętrzną wraz z przebudową linii kablowej średniego napięcia (SN) kolidującej z planowaną rozbudową oraz rozbiórką masztu flagowego.

Realizacja inwestycji do lipca 2025.

Na dzień 03.04.2025 r. przebudowano kabel średniego napięcia, wykonano płytę fundamentową, trwają prace związane z ułożeniem obrzeży pod chodnik oraz palisad .

**3.** „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej w miejscowości Adamów”.

Otrzymano pozwolenie na budowę zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych do nadzoru budowlanego. Rozpoczęto prace dnia 20 marca 2025 r.

Na dzień 03.04.2025 r. wykonano ławy fundamentowe oraz zakończono prace murowe
i izolacyjne stanu zero – podmurówki, trwa zasypka stanu zero piaskiem.

**4.** Wpłynęły dwie oferty na stację uzdatniania wody dla studni w Przyłogach które wstępnie wynosiły

**1)** 1 250,000 zł.

**2)** 2 800,000 zł.

Na dzień dzisiejszy rezygnujemy ze stacji uzdatniania.

**5.** W lutym został ogłoszony przetarg na Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości”, który jest realizowany w szkołach podstawowych w Gminie Smyków. Wartość szacunkowa planowanych do zakupienia pomocy dydaktycznych to ok. 207 000 zł, będą to m.in.: tablice interaktywne, laptopy, roboty edukacyjne, drukarki 3D, tablety graficzne. Obecnie trwa procedura ocen 15 ofert, złożonych w ramach przetargu. Termin dostawy to 30 dni od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą.

6. Opracowanie dokumentów do zgłoszenia budynku gospodarczego do 35 m2 dla straży OSP Królewiec. Rozpoczęto prace związane z posadowieniem budynku gospodarczego.

**DROGI I OSP**

**1.** W dniu 1 kwietnia 2025r. podpisano umowę z firmą ELEKTRA Dominik Krawczyk na Dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy obejmującą budowę oświetlenia drogowego w Miedzierzy ( droga za oczyszczalnią oraz posadowienie dwóch słupów
z oprawami ledowymi w Strażnicy. Koszt zadania 8 3886,00 złotych brutto.

**2.** Rozliczono 100% dofinansowanie projektu pn: „Zakup i dostawa wyposażenia dla OSP
w Miedzierzy w ramach dofinansowania Projektu NR FESW.02.05-IZ.00- 0129/23 pn:„Wsparcie udziału OSP Miedzierza w Krajowym Systemie-Ratowniczo-Gaśniczym poprzez zakup nowego wozu bojowego wraz z wyposażeniem”. W dniu 02.04.2025r. otrzymaliśmy pismo informujące o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

**INNE**

1.W dniu 25 marca zostały podpisane Umowy z trzema organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 92 000 zł.

**Ponadto Urząd realizuje bieżące zadania statutowe.**

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOPS W SMYKOWIE MIĘDZY SESJAMI

1. Została podpisana umowa z Kieleckim Bankiem Żywności w Kielcach w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych dla 320 osób zakwalifikowanych do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy transport z żywnością w ilości ponad 9 ton trafi do Gminy Smyków w dniu 07.04.2025r.

**Ponadto Ośrodek realizuje bieżące zadania statutowe.**